“TASDIQLAYMAN”

“DAS UTY” MChJ

bosh direktori

_____________ B.M.Begaliyev

“_____”_____________  2026 y.

"Temiryоʻlinfratuzilma" AJ tasarrufidagi "DAS UTY" MChJ bilan fuqaroviy huquqiy shartnoma asosida ishga qabul qilingan Muhammadiyev Bahrom Sadriddin oʻgʻlining 2026 – yil 02 - mart  sanasidan 31 - mart sanasigacha amalga oshirilgan ishlari yuzasidan

HISOBOTI

Aqilliy temiryo’l kesishmasi (Desktop) doirasida bajarilgan ishlar:

Windows platformasi uchun to'liq moslashtirish amalga oshirildi.

Kamerani o'chirib/yoqish funksiyasi qo'shildi.

Pereezd ichki kamera ko'rinishi ishlab chiqildi.

Siemens S7-1200 PLC integratsiyasi amalga oshirildi.

Poyezd statistikasi va o'tish vaqtlari hisobi kiritildi.

PDF va Word hisobot generatori yaratildi.

Loyiha arxitekturasi qayta tashkil qilindi (gui/ → app/).

README.md hujjatlari yozildi.

Polygon zonasiga poyezd kirganda bounding box aniqlash mexanizmi ishlab chiqildi.

"Tizim haqida" (About) sahifasi to'liq qayta ishlab chiqildi.

1. Windows platformasi uchun moslashtirish

RailSafe AI dasturi Windows 64-bit platformasiga to'liq moslashtirildi. Ushbu jarayonda yangi CameraWidget komponenti va CameraHelper yordamchi moduli yaratildi. RTSP kameralarni boshqarish, video oqimini olish va ko'rsatish uchun mustaqil ishchi oqim (thread) asosidagi arxitektura ishlab chiqildi. Dasturni ishga tushirish uchun run_gui.bat skripti yaratildi, bu esa foydalanuvchiga bir chertish bilan dasturni ishga tushirish imkonini berdi. Bundan tashqari, config/gui_config.json konfiguratsiya tuzilmasi tartibga solinib, YOLOv8 + TensorRT detektori Windows muhitida barqaror ishlashi ta'minlandi.

2. Kamera o'chirib/yoqish funksiyasi

Har bir pereezdga biriktirilgan kameralarni alohida o'chirib va yoqish imkoniyati kiritildi. Kamera holatlari camera_state.json faylida saqlanadi va dastur keyingi ishga tushirilganda holat tiklanadi. ConfigManager (config_manager.py) kengaytirildi: kamera holati saqlash, yuklash va yangilash metodlari qo'shildi. CrossingDetail sahifasida har bir kamera uchun on/off tugmasi va holat indikatori chiqarildi. Ushbu funksiya operator tomonidan muayyan kamerani vaqtincha o'chirib qo'yish va resurs sarfini kamaytirish imkonini beradi. O'zbek, Rus va Ingliz tillarida tarjimalar yangilandi.

3. Pereezd ichki kamera ko'rinishi

Pereezd detail sahifasida (CrossingDetail) ichki kamera ko'rinishini ko'rsatish funksiyasi ishlab chiqildi. Foydalanuvchi bir pereezdga biriktirilgan bir nechta kamerani bir vaqtda ko'ra oladi. MainWindow'ga kameralar orasida o'tish mexanizmi qo'shildi. CrossingCard vidjetiga pereezd detail sahifasiga o'tish tugmasi kiritildi. Ushbu yondashuv operatorga pereezdning to'liq tasvirini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

4. Siemens S7-1200 PLC integratsiyasi

Siemens S7-1200 PLC kontrolleri bilan integratsiya amalga oshirildi. PLCManager moduli (app/core/plc.py, 162 qator) yaratildi: python-snap7 kutubxonasi (v2.1.0) orqali PLC bilan TCP/IP ulanish, signal yuborish, holat o'qish va xato boshqarish mexanizmlari ishlab chiqildi. Har bir pereezd uchun alohida PLC konfiguratsiyasi config/gui_config.json'da saqlanadi. CrossingCard vidjetiga PLC ulanish holati (yashil/qizil indikator) va qo'lda signal yuborish tugmasi qo'shildi. Analytics sahifasida PLC holati monitoringi ko'rinishi yaratildi. HourlyChart vidjeti (widgets/hourly_chart.py, 84 qator) — soatlar bo'yicha poyezd o'tish chastotasini vizualizatsiya qilish uchun yaratildi. PLC holatlarini ko'rsatish uchun 3 tilda (uz/ru/en) 33 ta yangi tarjima kaliti qo'shildi. test_new_pereezd.py sinov skripti orqali PLC integratsiyasi sinovdan o'tkazildi.

5. Poyezd statistikasi va o'tish vaqtlari

Analytics sahifasida poyezd o'tish statistikasi moduli ishlab chiqildi. Har bir poyezdning qaysi vaqtda, qaysi pereezddan o'tganligi, polygon zonasida qancha vaqt bo'lganligi ma'lumotlari stats.db bazasida saqlanadi. StatsDB moduli (app/core/database.py) kengaytirildi: poyezd o'tish vaqtlari, kunlik va haftalik statistika so'rovlari qo'shildi (210+ qator yangi kod). CrossingCard vidjetida poyezd o'tish sanasi/vaqti va umumiy statistika real vaqtda yangilanib turadi. Analytics sahifasiga poyezd o'tish grafigi va jadval ko'rinishi qo'shildi.

6. PDF va Word hisobot generatori

Analytics sahifasidan PDF va Microsoft Word formatlarida hisobot eksport qilish funksiyasi ishlab chiqildi. PDF hisobot generatori (app/reports/pdf.py, 423 qator) HTML/CSS asosida professional ko'rinishdagi hisobotni yaratadi: tizim logotipi, pereezdlar jadvali, kunlik va haftalik statistika grafiklari, poyezd o'tish tarixi. Word hisobot generatori (app/reports/word.py) python-docx kutubxonasi yordamida rasmiy hujjat formatida hisobot yaratadi. HTMLReportWindow oynasi (app/pages/html_report_window.py, 155 qator) hisobotni dastur ichida ko'rib chiqish va chop etish imkonini beradi. Analytics sahifasiga "PDF eksport" va "Word eksport" tugmalari qo'shildi.

7. Loyiha arxitekturasi qayta tashkil qilish

RailSafe AI loyihasining papka va fayl tuzilmasi professional dasturchilik standartlariga muvofiq qayta tartibga solindi. Oldingi gui/ papkasi app/ ga o'zgartirildi va quyidagi modulli tuzilma yaratildi: app/core/ — asosiy biznes mantiq (camera.py, config.py, database.py, plc.py, tracker.py); app/pages/ — UI sahifalar (main_window.py, dashboard.py, crossing_detail.py, analytics_page.py, about_page.py, dialogs.py); app/reports/ — hisobot generatorlari (pdf.py, word.py); app/utils/ — yordamchi modullar (language.py, theme_colors.py); app/widgets/ — qayta ishlatiladigan vidjetlar (camera_widget.py, crossing_card.py, charts.py, heatmap.py, hourly_chart.py). Bu qayta tashkil qilish kodni saqlash, kengaytirish va debug qilishni sezilarli darajada osonlashtirdi.

8. Loyiha hujjatlashtirish (README)

RailSafe AI loyihasi uchun to'liq texnik hujjatlar tayyorlandi. README.md (282 qator) va app/README.md (298 qator) fayllari yozildi. Hujjatlarda quyidagilar yoritilgan: tizimning maqsadi va qo'llanish sohasi, o'rnatish va ishga tushirish ko'rsatmalari, konfiguratsiya parametrlari, arxitektura diagrammasi va modul tavsifi, RTSP kamera sozlash, PLC integratsiya qo'llanmasi, model eksport va optimizatsiya jarayoni. Ushbu hujjatlar yangi ishlab chiquvchilar va texnik xodimlar uchun tizimdan foydalanishni osonlashtiradi.

9. Polygon zonasida poyezd aniqlash mexanizmi

Pereezdga belgilangan polygon zonasi ichiga poyezd kirganda avtomatik aniqlash va qayta ishlash mexanizmi kengaytirildi. Endi poyezd polygon ichida bo'lganida uning bounding box koordinatalari (x1, y1, x2, y2) real vaqtda o'qiladi va PLC ga tegishli signal yuboriladi. CrossingCard vidjetida poyezd zonada bo'lgan holat alohida rangda vizual ko'rsatiladi (military_theme.qss yangilandi). PLCManager (app/core/plc.py) aniqlash hodisasiga muvofiq PLC signalini avtomatik boshqaradi: poyezd kirganda signal yoqiladi, polygon dan chiqib ketganda signal o'chadi. RealTimeDetector (detectors/realtime_detector.py) va CarDetector (detectors/car_detector.py) yangilandi: aniqlash aniqligi oshirildi.

10. "Tizim haqida" (About) sahifasi

RailSafe AI dasturining "Tizim haqida" (About) sahifasi to'liq qayta ishlab chiqildi. about_page.py fayliga 685 qator yangi kod qo'shildi va 227 qator yangilandi. Yangilangan sahifada quyidagi bo'limlar mavjud: tizimning texnik arxitekturasi (YOLOv8 + TensorRT, ko'p oqimli qayta ishlash); kamera va detektor parametrlari (FPS, batch size, model turi); PLC integratsiya holati; dastur versiyasi va qurish sanasi; litsenziya va ishlab chiquvchi ma'lumotlari. Sahifa 3 tilda (O'zbek, Rus, Ingliz) to'liq ishlaydi va tizimning shaffofligini ta'minlash hamda texnik audit jarayonlarini soddalashtirish maqsadida yaratilgan.

25.03.2026 yil

Sunʼiy intellekt dasturchisi                                                        B.S.Muhammadiyev

Bajarilgan ishlar nazoratchilari:

Bosh direktor oʻrinbosari                                                                E.N. Buriyev

Sunʼiy intellekt laboratoriya boʻlim boshligʼi                                S.M.Gʼaniyev

Dasturlarni yaratishga

koʼmaklashish boʻlimi boshligʼi                                                       F.F.Zuvayitov

Dasturlarni yaratishga koʼmaklashish

boʻlimi yetakchi IT mutaxassisi                                                         S.A.Safarov